## Slide 1: One Stop Projektstatus
Henning Heidemann, Bas Seelig, Tobias Schoppen, Manuel Alberding, Jonas Hiebing

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Gantt-Diagramm
Kostenplanung
Aktuelle Risikoabschätzung
Aktueller Projektstand (Wasserfallmodell)
Aufgabenaufteilung

## Slide 3: Gantt-Diagramm
https://bit.ly/3vCPiTz

## Slide 4: KostenPlanung
Plan

## Slide 5: Aktuelle Risikoabschätzung
Risiko Analyse Zeit: Die Zeit für das Projekt könnte zum Risiko werden. Wenn wir aber im gleichen Tempo weiterarbeiten wie letzte Woche ist das Risiko relativ gering.
Risiko Analyse Qualität: Dort haben wir keine Risiken. Da alle Teammitglieder genug Vorkenntnisse haben und wir aktuelle noch das Modul GFE belegen.
Risiko Analyse Kosten: Das Kosten Risiko ist sehr gering da wir sehr gut in den geplanten Stunden liegen.

## Slide 6: Aktueller Projektstand (Wasserfallmodell)
Das Basis Konzept der Webseite ist fertig
Login/Registrierung funktioniert
Aktuell befinden wir uns in der Entwicklungsphase

## Slide 7: Aufgabenaufteilung
Front-End Entwicklung:
- UI für die Anwendungsfälle B – D fertig stellen
Back-End Entwicklung:
Anwendungsfälle B – D realisieren
Datenbankschema überarbeiten
Datenbank mit Testdaten füllen
Projektleiter:
Kanban-Board pflegen und erweitern
Projektdokumentation (Projektakte)
Wiki bearbeiten